附件2

1-10月创新转型项目竞赛进展情况

| 县（市、区） | 智能制造企业 | 重点技改项目 | 创新专项能力建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 企业名称 | 年度计划产值 （亿元） | 1-10月完成工业产值 （亿元） | 占年度计划% | 比增% | 项目名称 | 项目计划总投资（亿元） | 年度计划投资 （亿元） | 1-10月完成投资（亿元） | 占年度计划% | 项目形象进度 | 新增研发投入500万元以上企业数 | 新增高新技术企业数 | 新增工程技术中心、重点实验室 | 新增规上高技术企业数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 任务数 | 完成数 | 任务数 | 申报数 | 任务数 | 认定或申报数 | 任务数 | 完成数 |
| 平和县 | 福建省百得利实业有限公司 | 4 | 4.1018 | 102.55 | 48.12 | 福建闽佳鑫人造板有限公司 西蝉扩建项目 | 6 | 0.35 | 0.9 | 257.14 | 完成征地、三通一平，厂房已封顶,车间内部土地平整。 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

（以上数据由县经信局提供）