附件1

1-10月工业园区建设竞赛进展情况

| 县（市、区） | 园区名称 | 固定资产投资情况 | 当年新建和在建工业项目情况 | 园区规划编制情况 | 公共服务平台、邻里中心以及以及水、电、路、管网等基础设施配套情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-10月完成固定资产投资（万元） | 比增% | 年度固定资产投资计划 （万元） | 总项目数（个） | 其中新建工业项目数（个） | 总投资（万元） | 年度计划投资 （万元） | 1-10月完成投资（万元） | 占年度计划% | 年度新投产项目数 |  |  |
| 平和县 | 福建平和工业园区 | 322313 | 20.02 | 385000 | 24 | 19 | 517080 | 218926 | 315654 | 144.18 | 13 | 已完成园区控制性规划及西蝉木业产业园控制性规划 | 完成党群信息及科技人才公共服务平台招投标工作并开始施工，完成工业大道3.2公里含水电、污水管网建设。 |