附件2

2017年 1-4 月平和县造福工程扶贫搬迁建设情况进度表

| 排名 | 乡(镇) | 任务数 | 已落实 | 已动工 | 未动工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 户 | 其中 |  |
|  |  | 人 | 国定易地搬迁 | 省定易地搬迁 | 人 | 其中： |  | 已建一层 | 已竣工 | 户 | 人 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  | 国定易地搬迁 | 省定易地 搬迁 | 户数 | 动工率 | 户 | 人 | 国定易地 搬迁 | 省定易地 搬迁 | 户 | 国定易地 搬迁 | 省定易地 搬迁 |  |  | 国定易地 搬迁 | 省定易地 搬迁 |
|  |  |  | 人 | 人 |  | 户 | 人 | 户 | 人 |  |  |  |  | 户 | 人 | 户 | 人 | 户数 | 竣工率 | 户 | 人 | 户 | 人 |  |  | 户 | 人 | 户 | 人 |
| 1 | 五寨乡 | 85 | 31 | 33 | 85 | 11 | 31 | 11 | 33 | 14 | 62% | 12 | 40 | 7 | 26 | 5 | 14 | 12 | 47.0% | 7 | 26 | 5 | 14 | 16 | 29 | 4 | 5 | 4 | 11 |
| 2 | 坂仔镇 | 131 | 7 | 10 | 131 | 3 | 7 | 4 | 10 | 27 | 51% | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 60 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | 南胜镇 | 114 | 75 | 1 | 114 | 7 | 23 | 1 | 4 | 16 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 大溪镇 | 58 | 0 | 20 | 58 | 0 | 0 | 7 | 29 | 5 | 40% | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 5 | 长乐乡 | 195 | 0 | 90 | 195 | 2 | 10 | 10 | 36 | 16 | 28% | 11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 171 | 2 | 10 | 10 | 36 |
| 6 | 秀峰乡 | 168 | 0 | 75 | 168 | 7 | 23 | 9 | 34 | 5 | 22% | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4.4% | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 74 | 7 | 23 | 8 | 30 |
| 7 | 文峰镇 | 135 | 6 | 0 | 135 | 1 | 2 | 5 | 15 | 1 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3% | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 31 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| 8 | 安厚镇 | 130 | 50 | 0 | 130 | 35 | 135 | 6 | 22 | 7 | 5% | 7 | 22 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 336 | 32 | 122 | 6 | 22 |
|  | 山格镇 | 103 | 18 | 16 | 103 | 5 | 16 | 6 | 21 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37 | 5 | 16 | 6 | 21 |
|  | 小溪镇 | 59 | 0 | 20 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 国强乡 | 214 | 15 | 26 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 霞寨镇 | 254 | 81 | 78 | 254 | 16 | 51 | 13 | 39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 芦溪镇 | 155 | 13 | 27 | 155 | 8 | 30 | 2 | 10 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 崎岭乡 | 96 | 0 | 0 | 96 | 24 | 91 | 3 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 182 | 24 | 91 | 3 | 14 |
|  | 九峰镇 | 503 | 30 | 88 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：该表数据截至4月25日，排名以动工率为依据，从山格镇开始到九峰镇共7个乡镇均未动工，因此这7个乡镇不做排名。 |