附件1

1-5月工业园区建设竞赛进展情况

| 县（市、区） | 园区名称 | 固定资产投资情况 | 当年新建和在建工业项目情况 | 园区规划编制情况 | 公共服务平台、邻里中心以及以及水、电、路、管网等基础设施配套情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-5月完成固定资产投资（万元） | 比增% | 年度固定资产投资计划 （万元） | 占年度计划% | 总项目数（个） | 总投资（万元） | 年度计划投资 （万元） | 1-5月完成投资（万元） | 占年度计划% | 比增% |  |  |
| 平和县 | 福建平和工业园区 | 146732 | 10.08 | 385000 | 38.11% | 19 | 298438 | 162000 | 140073 | 86.46% | 12.06 | 已完成园区控制性规划及西蝉木业产业园控制性规划 | 完成党群信息及科技人才公共服务平台招投标工作，完成工业大道1.2公里含水电、污水管网建设。 |