附件3

公共停车设施建设进度表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容及规模 | 总投资（万元） | 年计划完成投资（万元） | 2017年计划形象进度 | 本月完成投资（万元） | 目前形象进度 | 年度累计完成投资（万元） | 完成年度计划（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县城公共停车场设施项目 | 新增停车位200个，占地17.5亩。 | 600 | 600 | 完工 | 60 | 已完成100个停车位 | 445 | 74.17% |
| 2 | 文体中心停车场 | 新增停车位400个，占地50亩。 | 1900 | 1900 | 完工 | 100 | 已完成100个停车位 | 900 | 47.37% |
| 合计 |  | 2500 | 2500 |  | 160 |  | 1345 | 53.80% |

（以上数据由县建设局提供）