| 附件4 农贸市场提升改造进度表 |
| --- |
| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 建设周期 | 序时进展情况 | 总投资（万元） | 2017年计划投资（万元） | 本月完成投资（万元） | 累计完成投资（万元） | 时序进度（%） |
| 1 | 平和县 | 县城市尾农贸市场提升改造 | 2017年1月－12月 | 已于8月7日开工建设。目前顶棚防水、摊位改造等正有序施工。 | 75 | 75 | 30 | 35 | 46.7 |
| 2 | 平和县 | 县城城西农贸市场提升改造 | 2017年1月－12月 | 已于8月18日开工建设。目前5号交易大棚已拆除，顶棚防水正按计划施工。 | 80 | 80 | 15 | 20 | 25 |

（以上数据由县商务局提供）