附件2

1-7月创新转型项目竞赛进展情况

| 智能制造企业 |  | 重点技改项目 | 创新专项能力建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 年度计划产值 （亿元） | 1-7月完成工业产值 （亿元） | 占年度计划% | 比增% | 项目名称 | 项目计划总投资（亿元） | 年度计划投资 （亿元） | 1-7月完成投资（亿元） | 占年度计划% | 项目形象进度 |  |
| 福建省百得利实业有限公司 | 4 | 2.7513 | 68.78 | 46.03 | 福建闽佳鑫人造板有限公司 西蝉扩建项目 | 6 | 0.35 | 0.58 | 165.71 | 完成征地、三通一平，完成厂房基础施工,进入厂房主体建设。 | 1、漳州市天凯塑胶有限公司的高企申报材料已提交至高新技术企业认定管理工作网。2、2017年度拟新增科技重大创新企业数14家，研发投入预报数1至7月累计4083万元。 |

（以上数据由县经信局提供）