附件3

公共停车设施建设进度表

| 序号 | 项目 | 项目内容及规模 | 总投资（万元） | 年计划完成投资（万元） | 2017年计划形象进度 | 本月完成投资（万元） | 目前形象进度 | 年度累计完成投资（万元） | 完成年度计划（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灵通风景区停车场 | 新增停车位272个，占地15亩。 | 600 | 600 | 完工 | 50 | 完成200 | 495 | 82.5 |
| 2 | 文体中心公共停车场 | 新增停车位322个，占地45亩。 | 1900 | 1900 | 完工 | 50 | 前期工作 | 950 | 50.0 |
| 合计 |  | 2500 | 2500 |  | 100 |  | 1445 | 57.8 |

（以上数据由县建设局提供）